Nasz znak: S6.261.2.5.2020.AZ Mrągowo, dnia 04.06.2020r.

**ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ( rozeznanie rynku )**

**na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania:**

**„Przebudowa odcinka drogi nr 1765N ( dr. woj. Nr 600 – Dłużec – Piecki ) od km 7+775 do km 8+773”**

Zaproszenie do złożenia oferty prowadzone jest zgodnie z Zarządzeniem nr 11/2018 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie z dnia 04.04.2018r.

w sprawie ustalania zasad postępowania w zamówieniach publicznych

o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.

**Zamawiający:**

Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo

tel. 89 741- 95 -80

adres email: [pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl](mailto:pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl).

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. **„Przebudowa odcinka drogi nr 1765N ( dr. woj. Nr 600 – Dłużec – Piecki ) od km 7+775 do km 8+773”.**

Przedmiot zamówienia na roboty budowlane obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:

1. roboty przygotowawcze,
2. roboty ziemne,
3. warstwy ulepszonego podłoża,
4. podbudowa,
5. nawierzchnia,
6. zjazdy
7. umocnienia poboczy,
8. roboty wykończeniowe

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie badań laboratoryjnych dla przebudowywanego odcinka drogi : badania równości masy ścieralnej, skład masy warstwy ścieralnej i wiążącej.

Zamawiający zaleca aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym nadzorem oraz zapoznanie się dokumentacją techniczną oraz kosztorysową dotyczącą inwestycji objętej usługą.

Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest na stronie internetowe : <http://www.pzd.powiat.mragowo.pl/bip/zamowienia-publiczne/przetargi/roboty-budowlane/152-ogloszenie-o-zamowieniu-o-wszczeciu-postepowania-przebudowa-drogi-powiatowej-nr-1765nn> jak również w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym m.in. koszty dojazdu na teren budowy, uczestnictwa w przeglądach i odbiorach robót budowlanych.

Zakres obowiązków Inspektora Nadzoru

Do szczegółowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy m.in.:

* sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z umową, projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i normami branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
* sprawdzanie jakości wykonanych robót, prac i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu urządzeń i wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
* odbiór i sprawdzanie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych;
* rozliczanie inwestycji w zakresie finansowym i rzeczowym, a w szczególności sprawdzanie prawidłowości dokumentów przedkładanych przez Wykonawcę w celu uruchomienia płatności;
* inspektor zobowiązany jest do badań, pomiarów, zlecenia wykonania ekspertyz, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych w razie potrzeb wykonywanych robót; stwierdzanie wad i usterek robót oraz potwierdzenie ich usunięcia;
* żądanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych, w przypadku, gdyby kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, pozwoleniem na budowę;
* sprawdzanie jakości i kompletności dokumentacji powykonawczej, atestów, świadectw jakości i wyników prób zastosowanym materiałów wymaganych zaświadczeń właściwych organów, sprawdzanie jej i zatwierdzenie;
* kontrolowanie nadzorowanego obiektu co najmniej 2 razy w tygodniu pod względem zgodności wykonanych prac z dokumentacją. Z przeprowadzonej kontroli należy dokonywać wpisu w dzienniku budowy w uzasadnionych przypadkach sporządzić dodatkowy protokół dla Zamawiającego, na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu inspektor jest zobowiązany do kontrolowania nadzorowanego obiektu co najmniej raz dziennie dokonując stosownych wpisów w dzienniku budowy;
* informowanie Zamawiającemu o każdym odstępstwie od dokumentacji;
* systematyczne dokonywanie wpisów do dziennika budowy. W przypadku nieudostępnienia dziennika budowy przez wykonawcę inspektor powiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego sporządzając stosowny protokół;
* stwierdzenie gotowości obiektu do odbioru;
* udział w pracach wynikających z obowiązków gwarancyjnych oraz rękojmi za wady wykonanych robót;
* udział w naradach technicznych zwoływanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót budowlanych;
* egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej;
* niniejsze zamówienie obejmuje nadzór inwestorski w zakresie wszystkich wyszczególnionych branż, dlatego też inspektor zapewni zespół, składający się z inspektorów o specjalności drogowej, konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i wodno-kanalizacyjnej.

Szczegółowo zakres robót budowlanych objętych nadzorem inwestorskim określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień : CPV **71247000-1** - **nadzór nad robotami budowlanymi.**

*Zamówienie jest dofinansowane w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych*

1. **Termin wykonania zamówienia**
2. Termin rozpoczęcia zamówienia: z dniem podpisania umowy ( po wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych).
3. Umowny termin wykonania zamówienia robót budowlanych : do 31 maja 2021r.
4. Umowny termin zakończenia usługi rozumiany jest jako przewidywany termin zakończenia nadzoru inwestorskiego i związany będzie z terminem wykonania robót budowlanych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ww. terminu w sytuacji, której z zachowaniem należytej staranności nie można było przewidzieć, w szczególności w przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji nadzorowanej inwestycji.

**III. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą** wyłącznie oferenci którzy posiadają stosowne uprawnienia wymagane, zgodnie z prawem budowlanym, do pełnienia funkcji inspektora nadzoru i wykażą się przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego – lub równoważne im, ( kserokopie uprawnień budowlanych w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z kserokopiami zaświadczenia z właściwego oddziału Izby potwierdzającymi przynależność do tej izby na dzień składania ofert).

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia na podstawie rozporządzenia Ministra infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskie z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

**IV. Kryterium oceny**

**1.** Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu jest cena 100%.

**2**. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

**V. Termin składania i otwarcia ofert**

Oferty należy składać w Sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka **1 w terminie do 17.06.2020r.**

**VI.** **Ochrona danych osobowych**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo, tel. [89 741-95-80](tel:0897419580) , e-mail: pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego możliwy jest pod adresem: [iod@powiat.mragowo.pl](mailto:iod@powiat.mragowo.pl);
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru nad przebudową mostu na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N” prowadzonym w trybie zaproszenia do złożenia oferty;

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim na podstawie art. 6 ust.1 lit, c RODO, w świetle którego przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co w analizowanym przypadku wynika z mocy ustawy Pzp i wytycznych;

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym w przypadku zamówień objętych ustawą Pzp zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oraz tym, którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli jak również zostaną udostępnione w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 przez 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udziale zamówienia a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, zgodnie z rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania udzielonego w trybach zamówień publicznych.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych:
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych ;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

8. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy.

9. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

10. Nie przysługuje Pani/ Panu:

* w związku z art. 17, ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6, ust. 1 lit. c RODO.

11. Posiada Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pni/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

12. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dla zamówień:

- objętych prawem zamówień publicznych wymogiem ustawowym określonym w ustawie Pzp związanym z udzielonym zamówieniem publicznym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.

- dofinansowanych środkami krajowymi i unijnymi wymogiem wynikającym z poszanowań i postanowień zarządzenia, związanych z udzielonym zamówieniem publicznym.

13. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

W załączeniu formularz ofertowy

DYREKTOR Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie

(-) Paweł Langowski